**Газификация объектов ЕМР РТ на 2022 - 2023 гг.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Газификация** | | | |
| **Проектирование** | | **Строительство** | |
| **Стоимость, тыс. руб.**  **(с НДС)** | **Дата окончания** | **Стоимость, тыс. руб.**  **(с НДС)** | **Дата окончания** |
|  | **2022 г.** |  |  |  |  |
| 1 | «Ответвление газопровода к микрорайону 4-2 в г. Елабуга РТ»,  **г. Елабуга**, 4-2 мкр. |  |  | 4259,5 | 15.12.2022г |
| 2 | Ответвление газопровода к 198 земельным участкам в д. Хлыстово ЕМР РТ»,  **д. Хлыстово** | 98,7 | 15.04.2022 |  | 2023 – 2024 гг |
|  | **2023 г.** |  |  |  |  |
| 1 | Ответвление газопровода к 198 земельным участкам в д. Хлыстово ЕМР РТ»,  **д. Хлыстово** | 8811,2 |  |  | переходящий |
| 2 | Ответвление газопровода к 1286 земельным участкам в жилом массиве Гринландия ЕМР РТ»,  **ЖМ «Гринландия»** | 5969,5 | 15.12.2023 |  | переходящий |
| 3 | Ответвление газопровода к микрорайону Почки г. Елабуга РТ»,  **г. Елабуга**, мкр. Почки | 1468,9 | 15.12.2023 |  | переходящий |
| 4 | Ответвление газопровода к 28 земельным участкам по ул. Тукая, ул. Туфана в д. Ядыгар - Куюк ЕМР РТ»,  **д. Ядыгар – Куюк**, ул. Тукая, ул. Туфана | 791,8 | 15.12.2023 |  | переходящий |
| 5 | Ответвление газопровода к 14 земельным участкам по ул. Центральная, ул. Луговая в д. Айталан ЕМР РТ»,  **д. Айталан**, ул. Центральная,  ул. Луговая | 635,5 | 15.12.2023 |  | переходящий |
| 6 | Ответвление газопровода к 83 земельным участкам по в д. Черенга ЕМР РТ»,  **д. Черенга** | 1812,7 | 15.12.2023 |  | переходящий |
| 7 | Ответвление газопровода к 10 земельным участкам по в экологическом поселке Родная Земля ЕМР РТ»,  **п. Родная Земля** | 791,8 | 15.12.2023 |  | переходящий |

**Догазификация объектов ЕМР РТ на 2022 - 2023 гг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование объекта** | **Срок окончания работ** |
|  | **2022 г.** |  |
| 1 | г. Елабуга, ул. Малая Покровская 2Б | сентябрь 2022 |
| 2 | г. Елабуга, пер. Н. Дуровой 8 | сентябрь 2022 |
| 3 | г. Елабуга, ул. Чапаева 49Г | декабрь 2022 |
| 4 | с. Большой Шурняк ЕМР, ул. Нагорная 5, ул. Ленина 30 | май 2022 |
| 5 | с. Костенеево ЕМР, ул. Солнечная 14 | май 2022 |
| 6 | п. Красная Горка ЕМР, ул. Лесная 3 | май 2022 |
| 7 | с. Татарский Дюм- Дюм ЕМР, ул. Г. Тукая 64 | май 2022 |
| 8 | п. Хлыстово ЕМР, ул. Молодежная 12 | май 2022 |
| 9 | д. Большая Качка ЕМР, ул. Советская 18,20,26,45,47 | июнь 2022 |
| 10 | д. Казыли ЕМР, ул. Центральная 54 | июнь 2022 |
| 11 | с. Поспелово ЕМР, ул. Мира 2; ул. Набережная 22 | июнь 2022 |
| 12 | с. Яковлево ЕМР, ул. Ленина 44, ул. Советская 1,7,7а,27, ул. Мира 9,11 | июнь 2022 |
| 13 | с. Альметьево ЕМР, ул. Тукая 14 | июль 2022 |
| 14 | с. Анзирка ЕМР, ул. Колхозная 4, 26а,29,31а, Полевая 7а | июль 2022 |
| 15 | с. Морты ЕМР, ул. Кавказкая 3,7,15,35,98 | июль 2022 |
| 16 | с. Бехтерево ЕМР, ул. Зеленая 21, ул. Тарловская 13а | август 2022 |
| 17 | с. Старый Куклюк ЕМР, пер. Школьный 6 | сентябрь 2022 |
| 18 | с. Старые Юраши ЕМР, ул. Бишбалта 1; ул. Г. Тукая 9,14,21,37 | сентябрь 2022 |
| 19 | с. Умяк ЕМР, ул. Октябрьская 25а, 25б | сентябрь 2022 |
| 20 | с. Лекарево ЕМР, ул. Шаталовка 15,17; ул. Сельсоветская 1а, ул. Куликовка 2,10,21 | ноябрь 2022 |
| 21 | с. Танайка ЕМР, ул. Восточная 2,3а,5,6а,8б,13в, пер. Кленовый 13,15,18,25,25а,44; ул. Заречная 24в,30;  ул. Луговая 6,8; ул. Горная 6, ул. Тукая 7 | ноябрь 2022 |
| 22 | д. Токмашка ЕМР, ул. Гассара 1,2,3 | декабрь 2022 |
| 23 | с. Черкасово ЕМР, ул. Родниковая 23 | декабрь 2022 |
| 24 | д. Большая Тарловка ЕМР, ул. Купеческая 1,3,5,19 | декабрь 2022 |
| 25 | с. Гари ЕМР, ул. Центральная 1а, ул. Школьная 4а,6 | декабрь 2022 |
| 26 | с. Верхний Шурняк ЕМР, ул. М. Джалиля 1-4, 6,8,12,14,18,36,40 | декабрь 2022 |
| 27 | с. Покровское ЕМР, ул. Центральная 18,19,50,51,52,54,56; ул. Мичурина 20,25; ул. Малогорная 12 | декабрь 2022 |
|  | **2023 г.** |  |
| 1 | г. Елабуга, ул. Калистова 24; ул. Шомырт 9,16,18; ул. Ф. Ляха 4 | декабрь 2023 |
| 2 | г. Елабуга, ул. Наратлык 2,4,6,8,9б,10,11,12,14,15,16,18,20 | декабрь 2023 |
|  | **Стоимость проектирования по догазификации объектов РТ в 2022** | **568128,0 тыс.руб.** |
|  | **Стоимость проектирования по догазификации объектов РТ в 2023** | **1087741,2 тыс.руб.** |